Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов в Гродненской области

(Материал в помощь докладчикам)

Во исполнение поручения Правительства Республики Беларусь Гродненским областным исполнительным комитетом утвержден план мероприятий по наведению порядка на земле, благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории населенных пунктов Гродненской области на 2014 год.

На основании вышеуказанного плана, мероприятия по наведению порядка на земле разработаны во всех районах области. В них включены мероприятия, направленные на сохранение и приумножение земельных, лесных, водных и иных природных ресурсов, благоустройство и озеленение населенных пунктов, художественно–эстетическое оформление городов и сельских населенных пунктов.

Налажена работа областного и территориальных штабов по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, оперативных рейдовых бригад по координации и контролю за выполнением планов мероприятий и установленных заданий.

Оперативными группами постоянно проводится комплексное обследование территорий сельскохозяйственных организаций и всех субъектов хозяйствования в целях выявления и принятия оперативных мер по наведению порядка.

В практику работы прочно вошли такие формы работы, как ежемесячное рассмотрение хода работ по  наведению порядка на совещаниях с участием руководителей и ответственных работников управлений облисполкома, областных служб, исполкомов, ведомственных совещаний.

За текущий период 2014 года проведено 5 видеоконференций в облисполкоме, а так же выездное заседание облисполкома в Новогрудском районе.

Ход реализации мероприятий по наведению порядка на объектах сельскохозяйственного производства находится на постоянном контроле в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, исполнительных органах власти и хозяйственного управления с ежемесячным рассмотрением текущего положения дел на областных совещаниях на базе одного из районов области.

Так, рассмотрение данного вопроса состоялось 10 июля 2014 года на базе сельскохозяйственных организаций Ивьевского района с участием начальников райсельхозпродов, их заместителей по животноводству, главных ветврачей районов, директоров райплемстанций и специалистов областных служб.

Приняты меры по оптимизации контурности сельскохозяйственных площадей, наведению порядка на краевых участках, придорожных полосах, организации поддержания надлежащего состояния помещений и сооружений сельскохозяйственного назначения и прилегающих к ним территорий.

Во всех сельскохозяйственных организациях проведены комиссионные обследования сельскохозяйственных объектов и прилегающих к ним территорий, в результате которых определены к сносу непригодные и неэксплуатируемые помещения и фундаменты. Ведутся работы по ремонту кровли, ворот, запорных устройств, навесов, ограждений производственных объектов и подъездных путей к ним, ремонту и устройству дезбарьеров и санпропускников, реконструкции  и ремонту машинных дворов и оснащению их оборудованием, обустройству площадок для стоянки и хранения техники, металлолома и утильных шин.

В период с 18 июня по 18 июля текущего года по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области организован и проводится месячник по наведению порядка на сельскохозяйственных объектах.

Проводимые мероприятия позволили за 6 месяцев 2014 года произвести ремонт и огораживание порядка 400 животноводческих ферм и комплексов, складов минеральных удобрений, зерноочистительно-сушильных комплексов и других объектов, на что было затрачено порядка 5 миллиардов рублей собственных средств сельскохозяйственных организаций. На 21 объекте проведено асфальтирование территорий площадью 20866 метров квадратных, при необходимости проводится ремонт подъездных путей. Проведен ремонт и обустройство 26 навозохранилищ. Установлено 93 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов.

В сельскохозяйственных организациях проведен ремонт, покраска и побелка 1448 животноводческих производственных помещений на 9 миллиардов рублей собственных средств. На 859 животноводческих фермах проведено благоустройство прифермских территорий, планировка грунта. Территории всех объектов обкошены, убран мусор. Отремонтировано и устроено 93 дезбарьера и санпропускников. Снесено 124 неэксплуатируемых помещения, на что израсходовано 2,7 млрд. рублей собственных средств сельхозорганизаций и 1 млрд. средств районных бюджетов. На машинных дворах отведено и оборудовано 26 площадок для хранения металлолома, 21 площадка для утильных шин, обустроено 15 мест мойки сельскохозяйственной техники.

Для бесперебойного обеспечения скота водой за январь - июнь 2014 года проведена автоматизация 61 артезианской скважины. Для обеспечения стабильной работы молочнотоварных комплексов в текущем году дополнительно закуплено 2 автономных источника электропитания.

Проводится раскорчевка старых низкопродуктивных садов. При плане 100 гектаров на 6 июля 2014 года раскорчевано 170 гектаров. Рекультивировано 27,6 гектара освободившихся после сноса земель, три выработанных и неиспользуемых внутрихозяйственных карьера на площади 1,4 гектара. Распахано и вовлечено в хозяйственный оборот 25,6 гектара неиспользуемых земель, прилегающих к объектам сельскохозяйственного производства (кроме освободившихся после сноса' помещений, фундаментов), 195,9 гектара после раскорчевки многолетних насаждений (с учетом раскорчеванных, но невведенных в 2013 году). Неиспользуемые земли в населенных пунктах, выделенные для ведения личною подсобного хозяйства и огородничества, будут вовлечены в сельскохозяйственное использование по мере их выявления.

Произведена реконструкция осушительных систем на 1,738 тысячи гектаров мелиорированных земель, агромелиоративные мероприятия - на площади 1,73 тысячи гектаров. Проводятся ремонтно-эксплуатационные работы. От заиления очищено 204 км каналов, от древесно-кустарниковой

растительности - 130 км, обкошено 1540 км каналов, отремонтировано 25 гидротехнических сооружений.

Одним из значимых направлений по наведению порядка является повышение эффективности использования земель, прежде всего сельскохозяйственных, в том числе реконструкция освободившихся земель после сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, распашка и вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных, пустующих и заросших сорняками земель.

По состоянию на 1 июля 2014 года на территории области природоохранными службами проведено более 6000 обследований, выявлено более 2000 нарушений, выдано 2900 предписаний, составлено более 550 административных протоколов, наложено штрафов на сумму более 360 млн. рублей.

Выявлено  и ликвидировано 490 несанкционированных свалок мусора объемом 17572 м3. Приведено в порядок 354 мини-полигона ТБО.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по наведению порядка на территории области привлечено к ответственности 205 должностных лиц.

Проведена рекультивация внутрихозяйственных карьеров в количестве 3 шт., площадью 1,9 га, что составило 100 % полугодового плана.

Также приведены в надлежащий порядок сельскохозяйственные объекты:

- животноводческие фермы, комплексы, где произведен ремонт ограждений, асфальтирование территорий и подъездных путей, ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод, установлены контейнеры для сбора ТКО;

- на машинных дворах обустроены площадки для временного хранения металлолома, изношенных шин, для мойки техники, систем водоотведения. Установлены контейнеры для сбора ТКО;

- иные объекты и территории (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы), где произведен ремонт ограждений, асфальтирование территорий и подъездных путей, установлены контейнеры для сбора ТКО;

-   произведен снос непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, произведена рекультивация освободившихся земель 3,5 га, что составляет 184 % полугодового плана

Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды разработан и утвержден первым заместителем председателя облисполкома план мероприятий по регулированию распространения и численности  борщевика Сосновского на 2014 год.

Планом предусмотрено  финансирование из областного бюджета мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2014 году в размере  594 млн. руб.

Всего на территории Гродненской  области у 118 землепользователей выявлено 359 мест произрастания борщевика на площади 183,2 га.

Для сравнения распределение площадей по областям (Витебская – 69%, Минская – 21%, Могилевская – 5%, Гродненская – 3%, Гомельская – 2, Брестская -0,1%).

Места произрастания борщевика Сосновского выявлены на территории всех районов кроме Лидского.

Наибольшие площади распространения зафиксированы в Волковысском районе – 75,7 га, в Берестовицком районе – 19 га, Ошмянском – 18,6 га, Гродненском – 17,2 га. На эти районы приходится 71% от общей площади произрастания борщевика в области.

В текущем году борьба с борщевиком Сосновского осуществлялась на всей площади произрастания.

Приведены в надлежащий порядок и обустроены новые места отдыха на территориях лесного фонда, водных объектах, обустроены площадки вдоль автомобильных дорог. Во всех районах области на 100% выполнен полугодовой годовой план по очистке территорий, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог.

Поддерживаются в надлежащем состоянии и обустраиваются территории заказников, памятников природы республиканского и местного значения, где произведена установка информационных и информационно-указательных знаков, также ремонт и обустройство существующих мест отдыха и туристических стоянок: оборудованы кострища, стоянки автотранспорта, установлены контейнеры для сбора ТКО.

Производится благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов. Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями парков, бульваров, скверов, аллей на площади более 110 га. За текущий период 2014 года произведено комплексное обустройство 72 дворовых территорий, создано и расширено парков, бульваров, скверов на площади 3,96 га.

Поддерживаются в надлежащем состоянии мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронения в местах массовой гибели гражданского населения. В рамках данного пункта плана в первом полугодии 2014 года приведено в порядок 294 мест захоронения.

Приводятся в надлежащее состояние кладбища, где оборудованы площадки и установлены контейнеры для сбора ТКО, производится устройство, восстановление и ремонт ограждений.

Произведена рекультивация 6 выведенных из эксплуатации мини-полигонов ТКО., обваловка (ограждение) по всему периметру 20 мини-полигонов, установлено 32 информационных указателя.

Значительное внимание освещению вопросов благоустройства и наведения порядка на земле уделяют все государственные региональные средства массовой информации Гродненской области. По вопросам благоустройства, экологии и наведению порядка на земле за первое полугодие 2014 года организовано и проведено более 120 выступлений в СМИ.

В июне 2014 году Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовлена и проведена трехсторонняя акция Беларуси, России и Казахстана по уборке территорий и наведению порядка на земле «Союзная уборка». Районными инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с районными исполнительными комитетами, БРСМ, волонтерами, работниками лесничеств и другими заинтнресованными наведен порядок и благоустроены следующие объекты:

Берестовицкий район: благоустройство памятников природы «Старинная парковая усадьба «Лишки»; «Старинная парковая усадьба «Массоляны» и «Старинная парковая усадьба «Старый Дворец».

Волковысский район: уборка прибрежной полосы и водоохраной зоны городского водохранилища «Дамба».

Вороновский район: благоустройство городского пруда г.п. Вороново, пляжа и прилегающей территории; наведение порядка на территориях гаражных кооперативов, городского парка, зон отдыха, лесных массивов.

Гродненский район и г. Гродно: наведение порядка в лесном массиве возле микрорайона «Ольшанка»; уборка прибрежной полосы       р. Неман в районе лесопарка Румлево; наведение порядка на прибрежной полосе реки Лососянка.

Дятловский район: наведение порядка на территории сквера возле обелиска Славы, территории прилегающей к стадиону «Колос», благоустройство Новоселковского водохранилища, зон отдыха филиала санаторий «Радон», Республиканского заказника «Липичанская пуща».

Ивьевский район: наведение порядка в лесных массивах Ивьевского лесничества.

Кореличский район: проведение работ по очистке прибрежной полосы озера «Юбилейное» и русла реки Рутка в г.п.Кореличи.

Лидский район: уборка зон массового отдыха на реке Неман: район д. Белица, зона отдыха детских лагерей в районе д. Докудово и район д. Песковцы.

Новогрудский район: наведение порядка на территории заказника «Свитязянский» и  вокруг озера Свитязь.

Островецкий район: уборка мест отдыха на объектах  республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озера» и мест отдыха на Яновском  водохранилище.

Ошмянский район: наведение порядка в урочище «Сухая» и на набережной реки Ошмянка вблизи микрорайона жилой застройки «Западный».

Свислочский район: наведение порядка на территории парка республиканского значения «Совхоз «Вердомичи» и на территорий центральных усадьб г.п. Порозово, д. Хоневичи, д. Новый Двор, д. Незбодичи, д. Тиховоля.

Слонимский район: наведение порядка на водохранилище по ул. Багратиона в г. Слониме с уборкой акватории, береговой линии и прилегающей к водоему территории.

Сморгонский район: благоустройство парка Победы, где ведется строительство мемориального комплекса линии противостояния в первой мировой войне 1914- 1917 годов.

Щучинский район: наведение порядка в республиканском парке «Руткевичи».

Гродненская область активно приняла  участие в проведении акции «Всемирный день водно- болотных угодий».

Так, работниками Вороновской горрайинспекции организовано празднование Всемирного дня водно-болотных угодий. Опубликованы статьи: «2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий» в районной газете; прозвучало выступление ко Всемирному дню водно-болотных угодий на радио «Воранаускi веснiк»; размещена статья «2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий» на сайте Вороновского районного исполнительного комитета; проведены экологические акции, пресс-конференции в учреждениях образования.

Слонимской горрайинспекцией в районной газете «Слонимскi веснiк» опубликована статья «Сохраним свое богатство» по теме охраны вводно-болотных угодий. Информационный материал по теме охраны вводно-болотных угодий направлен в городской экологический центр для проведения информационных мероприятий с учащимися городских школ.

В праздновании Всемирного дня водно-болотных угодий приняли участие 9 учреждений образования. В рамках празднования проведены конкурсы рисунков «Царство водно-болотных угодий», фотовыставки «Флора болот Беларуси», игры-викторины «Чудо-болота», «Познаем природу», «Экологическое ассорти», устный экологический журнал, беседа-рассуждение «Сохраним природу болот», познавательное мероприятие «Болотам – жить!», организованы экологические экскурсии на водоемы.

По инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь с 5 по 12 апреля 2014 г. в Беларуси прошла добровольная акция  «Неделя леса-2014», посвященная 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Цель проводимой акции – пропаганда рачительного отношения к лесу, как национальному богатству, привлечение общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов, а также поддержка памяти о воинах-освободителях Беларуси.

В рамках акции проведена посадка деревьев, аллей и скверов, благоустройство территорий мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны.

Так, работники Кореличской райинспекции совместно с лесничествами района принимали активное участие в акции. Для участия в акции привлекались молодежные бригады БРСМ, школьники. В ходе проведения акции Мирским лесничеством с привлечением школьников проводилась  работы по очистке леса от мусора и наведения порядка вдоль лесных дорог Мир-Столбцы и Мир – Жуховичи. К посадке леса в лесничестве привлечены молодежные бригады БРСМ и школьники, всего посажено 5 га леса.

Еремичским лесничеством посажено 4 га леса  и проводились работы по очистке леса от мусора.

Свитязянским лесничеством проведена работа по очистке леса в 45 кв., наведен порядок в зоне массового отдыха около палаточного городка на берегу Свитязи.

С привлечением школьников Райцевской и Ворончанской школ посажено 6,8 га леса.

Кореличским лесничеством проводилась работа по очистке леса от мусора и наведения порядка вдоль лесных дорог. Посажено 4 га леса, для посадки привлекались молодежные бригады БРСМ и учащиеся школы     № 2.

В Островецком районе в акции по посадке деревьев приняли участие  районные организации во главе с председателем районного исполнительного комитета и других руководителей организаций. Данная акция освещена в районной газете «Астравецкая праўда».

Работа по наведению порядка на земле на территории Гродненской области будет продолжена.

Комитет по сельскому хозяйству и 		Гродненский областной комитет

продовольствию Гродненского			природных ресурсов и охраны

облисполкома					окружающей среды

Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов в Новогрудском районе

Одним из значимых направлений по наведению порядка является повышение эффективности использования земель, прежде всего сельскохозяйственных, в том числе реконструкция освободившихся земель после сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, распашка и вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных, пустующих и заросших сорняками земель.

Во исполнение поручения Правительства Республики Беларусь Новогрудским исполнительным комитетом утвержден план мероприятий по наведению порядка на земле, благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории населенных пунктов на 2014 год.

На основании вышеуказанного плана разработаны мероприятия по наведению порядка на земле, которые направлены на сохранение и приумножение земельных, лесных, водных и иных природных ресурсов, благоустройство и озеленение населенных пунктов, художественно – эстетическое оформление городов и сельских населенных пунктов.

Одним из значимых направлений по наведению порядка является повышение эффективности использования земель, прежде всего сельскохозяйственных, в том числе реконструкция освободившихся земель после сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, распашка и вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных, пустующих и заросших сорняками земель.

Начиная с января 2014 года, оперативными группами постоянно проводится комплексное обследование территорий сельскохозяйственных организаций и всех субъектов хозяйствования в целях выявления и принятия оперативных мер по наведению порядка.

Анализируя фактическое выполнение плана мероприятий относительно планируемых показателей на 2 квартал, необходимо отметить, что за первое полугодие 2014 года запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, что составляет 30 наименований мероприятий (пунктов плана).

Кроме того, выполнены 3 пункта, запланированные на 3-4 квартал 2014 года.

По некоторым пунктам плана наблюдается значительное перевыполнение и выполнение мероприятий:

Пункт 1.1.1 – Ремонт ограждений животноводческих объектов перевыполнен на 78 % (план на 2 кв. 2 шт.; факт – 9 шт.);

Пункт 7.3.1 – Обустройство новых мест отдыха, установка малых архитектурных форм.  План перевыполнен на 100 % (план на 2 кв. 0 шт.; факт – 2 шт.);

Пункт 11.2.3 – Обустройство и наведение порядка на существующих  мини-полигонах ТКО их подбуртовка и уплотнение, очистка прилегающих территорий и подъездных путей. План перевыполнен на 58 % (план на 2 кв. 8 шт.; факт – 19 шт.)

Все пункты Плана по итогам первого полугодия 2014 года выполнены в полном объеме.

В результате принятых мер в текущем году сельскохозяйственными организациями района освоено и вовлечено в сельхозоборот 155,3 га ранее неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земель, из них освободившихся после сноса пустующих и ветхих домов -  1,3 га земель, а так же 154,3 га неиспользуемых гражданами земельных участков.

В районе проводится работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель занятыми старыми неплодоносными садами. Так, за период с 2010 года по настоящее время освоено под пахотные земли 146 га таких земель, в том числе за 2 квартала 2014 года – 56 га, что составляет 40 % от общей площади вовлеченных.

За 6 месяцев 2014 года проведено и обследовано 214 населенных пунктов, 101 кладбище, а также территории сельскохозяйственных организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры. Установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 24 объектах.

По результатам надзора руководителям субъектов хозяйствования и частным лицам направлено 462 рекомендации (предписания) об устранении нарушений, 90 % из них выполнено. За нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства составлено 24 протокола об административном правонарушении и 31 протокол за нарушение природоохранного законодательства.

Вместе с тем, необходимо уделять особое внимание сельскими исполнительными комитетами и жилищно-коммунальными службами организации сбору и удалению отходов от населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в первую очередь в агрогородках (не оборудованы контейнерные площадки – 6 из 14 (42,9%).

Система санитарной очистки посредством оборудования контейнерных площадок с установленными контейнерами является наиболее эффективной, способствует сбору отходов в установленных местах, является профилактикой образования стихийных свалок мусора в районах жилой застройки, препятствует загрязнению почвы гельминтами, размножению мух и грызунов.

Не достигнут 100% вывоз мусора с территории агрогородков транспортом Новогрудского РУП ЖКХ.

Работа по благоустройству населенных пунктов, наведению порядка на земле всегда была, есть и будет  одним из приоритетных направлений деятельности местных Советов депутатов.

Для организации работ по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов для сельских Советов депутатов  в 2011 году шестью промышленными предприятиями и четырьмя хозяйствами района было приобретено 10 навесных роторных косилок. В наличии у сельских Советов имеется еще  13 ручных бензокосилок.

В начале 2012 года коммерческими организациями в каждый сельский Совет было приобретено по одной бензопиле, стоимость которых составила 53 697,6 тыс. рублей.

В каждом сельском Совете работают люди, направляемые центром занятости. На организацию труда работников зеленого строительства на 2014 год выделено 647,7 млн. рублей. Для оказания помощи сельским Советам в наведении порядка сельскохозяйственные организации выделяют дополнительно своих людей и оплачивают их работу.

Из районного бюджета на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов на 2014 год сельским Советам было выделено 455,0 млн. рублей, на захоронение фундаментов - 416,2 млн. рублей.

За 1-е полугодие 2014 года по населенным пунктам сельсоветов снесен 51 пустующий и ветхий дом,  захоронено 139 фундаментов, сумма затрат составила 483,1 млн. рублей. Из земель сельских Советов  сельскохозяйственным организациям района передано 154,3 га земель.

Большая работа проведена по удалению аварийных деревьев. В текущем году по населенным пунктам удалено 896 деревьев, на кладбищах – 275.

Произведено ограждение четырех кладбищ протяженностью 734 метра. По населенным пунктам установлено 1420 метров забора.

Землеустроительной службой Новогрудского райисполкома в 2013 году выявлено 80 нарушений земельного законодательства в области использования и охраны земель, по которым составлено 2 протокола об административном правонарушении, вынесено 16 постановлений в порядке ст.10.3 ПИКоАП Республики Беларусь и 62 предписания об устранении нарушения. За истекший период 2014 года выявлено 106 нарушений, по которым 10 граждан привлечены к административной ответственности и вынесено 96 предписаний об устранении нарушения закона.

За 2013 год в связи с не занятием предоставленных земельных участков был изъят 31 земельный участок по городу и 5 – по сельским населенным пунктам района, которые в установленный пунктом 8 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» месячный срок были включены в перечень свободных земельных участков. За истекший период 2014 года по аналогичному основанию изъято 3 земельных участка в городе, в сельских населенных пунктах – 4.

В 2013 году изъят 31 земельный участок в садоводческих товариществах района, за 2014 год – 12 участков, а так же планируется в 2014 году изъятие около 50 участков на площади 4.6 га.

Так же в 2013 году в связи с не использованием земельных участков площадью 29.0 га изъят земельный участок у крестьянского (фермерского) хозяйства «Завидово».

В 2013 году сформирован один земельный участок для проведения аукциона, который был продан. В 2014 году проводятся работы по формированию 6 земельных участках для проведения аукционов. На данный момент изготавливаются градостроительные паспорта.

За 2013 год из земель сельских Советов в земли сельскохозяйственных организаций района передано 98.0 га сельскохозяйственных земель для ведения товарного сельского хозяйства. За истекший период 2014 года передано из земель сельских Советов в земли сельскохозяйственных организаций района 154.3 га земель для ведения товарного сельского хозяйства. К концу года планируется еще передача 50 га земель.

В 2013 году сельскохозяйственными организациями района раскорчевано и переведено в пахотные земли 12.0 га старых садов, которые используются для выращивания сельскохозяйственной продукции. В текущем 2014 году сельскохозяйственными организациями района раскорчевано старых садов на площади 102 га, из которых убрано пней, стволов и веток деревьев 87 га, запахано 69 га. В пахотные земли переведено 29.5 га земель для выращивания сельскохозяйственной продукции.

За 2011 – 2013 годы в районе проведена реконструкция на мелиоративных землях на площади 1800 га, из которых неэффективно используются земли на площади 324 га.

В 2013 году после сноса неиспользуемых сельскохозяйственными организациями района зданий и сооружений введено в сельскохозяйственный оборот 35 га земель, в 2014 году – 1.4 га.

О проделанной работе по вопросам санитарной очистки

и благоустройства населенных пунктов Новогрудского района

в 1-ом полугодии 2014 года

Основные требования к благоустройству, содержанию населенных пунктов, организаций и предприятий всех форм собственности изложены в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов». Данным техническим нормативно-правовым актом установлены следующие требования к местным исполнительным и распорядительным органам:

1) на основании мониторинга объектов благоустройства и содержания (эксплуатации) территории ежегодно до 1 декабря утверждают на следующий календарный год:

планы мероприятий по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории;

планы мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений, а также списки юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, ответственных за выполнение названных мероприятий, с указанием конкретных мест произрастания борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений;

планы мероприятий по выявлению и ликвидации размещения отходов вне санкционированных мест;

по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, схемы обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории населенных пунктов;

перечень мест, специально предназначенных для посадки деревьев и кустарников, устройства газонов и цветников;

2) ежегодно в весенний и осенний периоды организуют субботники и месячники по санитарной очистке и уборке территории, к участию в которых привлекаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

3) принимают меры по организации работ по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории и привлечению населения к выполнению этих работ.

Кроме того, в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110 государственным органам, иным организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям запрещается:

1) размещать твердые отходы в неустановленных местах;

2) сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую канализацию, водные объекты;

3) устанавливать стационарно емкости для сбора твердых отходов на проезжих частях улиц населенных пунктов, тротуарах, озелененной территории;

4) складировать тару и запасы товаров на территории, прилегающей к торговым объектам;

5) складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и строительный мусор.

За первое полугодие 2014 года специалистами ГУ «Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии» обследовано 1382 территории подконтрольных объектов, из них 235 субъектов хозяйствования, 241 населенный пункт, 328 дворовых территорий, 106 кладбищ, 22 гаражных и дачных кооперативов, 54 миниполигона, 20 строительных площадок, 42 полосы отвода автомобильных дорог и др. Нарушения санитарных норм и правил установлены на 178 объектах (13 % от обследованных), в том числе 30 субъектах хозяйствования (12,8 %), 63 населенных пунктах (26,1 %), 56 дворовых территориях (17%), 7 кладбищах (6,6%), 2 гаражных и дачных кооперативах (9%), 2 миниполигонах (4 %).

По выявленным недостаткам привлечено 24 ответственных лица к административной ответственности на общую сумму 10,210 тыс. руб., выдано 148 рекомендаций об устранении нарушений, направлено 22 информации в органы власти. С целью информирования населения о проблемных вопросах в части благоустройства и наведения порядка на земле подготовлено 6 выступлений по радио, 4 публикации в газете, более 50 выездов на закрепленные территории для оказания организационной и методической помощи по вопросам наведения должного санитарного порядка на территориях, населенных пунктах и подконтрольных объектах.

Информация подготовлена районным Советом депутатов, Новогрудской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, землеустроительной службой райисполкома, ГУ «Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии»